|  | DİCLE ÜNİVERSİTESİ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sözleşme Sonrası Kontrol Süreci (Süre uzatım işlemi) İş Akış Şeması | Doküman Kodu: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Yürürlük Tarihi: |
|  |  | Revizyon Tarihi/No: |

Süre uzatımı verilmesi gereken durumun ortaya çıkması

Hayır

Evet

Evet

Hayır

Süre uzatımı verilmesine gerek var mı?

Uzatılacak sürenin tespiti

Süre uzatım onay yazısının hazırlanması

Süre uzatımı uygun mu?

Süre uzatımıyla ilgili yükleniciye bildirimde bulunulması